КОМАНДНЕ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ • MINI AUCTION

# Backend Developer 1

Користувачі · Авторизація · Керування лотами · Зображення · Каталог

Проєкт: онлайн-аукціон із кількома лотами, автентифікацією, історією ставок і автоматичним визначенням переможця.

| Виконавець | Розробник 1 — API-платформа та керування аукціонами |
| --- | --- |
| Стек | Python 3.14.5 · FastAPI · MongoDB Atlas (PyMongo Async) · Pydantic · Cloudinary |
| Статус | План реалізації. Контракти узгоджуються з Frontend та іншим Backend-розробником. |

Дата підготовки: 08.10.2026. Документ описує запланований функціонал, а не стверджує, що API вже реалізовано.

## Основна мета

Реалізувати свою частину Backend за узгодженими API-контрактами, із тестами, документацією Swagger та окремими Pull Requests. Усі секрети читаються з конфігурації й не потрапляють до Git.

# 1. Межі відповідальності та очікуваний результат

Розробник 1 відповідає за те, щоб учасник міг зареєструватися, увійти, керувати профілем, створити/опублікувати свій лот, завантажити фото та знайти аукціон у каталозі. Він веде спільну конфігурацію й інтеграцію FastAPI.

| У межах відповідальності | За межами відповідальності |
| --- | --- |
| User/Auth, JWT, security dependencies | Приймання ставок і транзакції Bid |
| CRUD Auction, власність, publish/cancel | Кінцеве визначення winner_id |
| Cloudinary, зображення/порядок/обкладинка | Алгоритм concurrency/idempotency ставок |
| Каталог, пошук, фільтри, пагінація | Сервіс фіналізації та polling /state |
| Settings, MongoDB lifecycle, CORS, CI/CD | Модифікація current_price/leader_id під час торгів |

# 2. Передумови та блокери

1. Разом із розробником 2 узгодити фінальний формат Auction (bid_count, finalized_at), Bid, список статусів та JSON-помилки. Погодити API зі специфікацією Frontend.

2. Забезпечити працездатність GET /health і GET /health/db та тестове середовище. Публічний endpoint діагностики не повинен виводити URI, імена користувачів чи креденшали.

3. Ввести залежність get_current_user (контракт User або AuthenticatedUser) максимально рано: це основний блокер для ставок.

4. Не дозволяти звичайному PATCH змінювати current_price, leader_id, winner_id, bid_count, finalized_at та status без окремих бізнес-операцій.

# Спільні технічні правила

Базовий шлях API: /api/v1. Маршрути відображаються в OpenAPI /docs; імена, статуси й JSON узгодити з Frontend перед інтеграцією.

ID сутностей — UUID-рядки. Дати — UTC з часовою зоною; у JSON використовувати ISO 8601. Суми — цілі умовні одиниці (int), без float.

Розділення шарів: routes — HTTP та dependencies; schemas — запити/відповіді; services — правила; repositories — MongoDB; models — документи.

HTTP-коди: 201 створено, 200 успіх, 204 видалено без тіла, 401 немає валідної авторизації, 403 немає прав, 404 не знайдено, 409 конфлікт стану, 422 невалідні дані.

Не передавати пароль, password_hash, JWT secrets, Cloudinary API secret і MongoDB URI у JSON, Swagger-приклади або логи.

Статуси в сховищі: draft, active, finished, cancelled. scheduled — обчислюваний стан опублікованого лота до starts_at; finished — фактично завершений за часом навіть до матеріалізації статусу.

Особливість MongoDB: зв’язки між колекціями не перевіряються як foreign keys; перевірку існування та прав виконувати у сервісах.

Створення індексів тільки через погоджений механізм старту; не створювати окремий MongoClient у кожному запиті.

Не редагувати чужі модулі без погодження. Будь-яка зміна спільної схеми Auction, статусів, формату помилки або маршруту проходить рев’ю другого Backend-розробника.

## Загальний формат помилки

Для бізнес-конфліктів рекомендується кодоване повідомлення, щоб Frontend міг показувати зрозумілий текст і перевіряти код, а не порівнювати рядки:

{

"detail": {

"code": "AUCTION_NOT_EDITABLE",

"message": "This auction cannot be edited"

}

}

Для помилок валідації схем FastAPI може повертати стандартний масив validation errors (422).

# 3. Структура файлів та межі власності

app/

core/config.py                 # .env, налаштування

core/security.py               # JWT + hash

core/cloudinary.py             # конфігурація SDK

db/mongodb.py                  # client, database, загальні індекси

models/user.py                 # User

models/auction.py              # Auction та AuctionImage [спільний контракт]

schemas/auth.py                # Register, Login, Token

schemas/user.py                # PublicUser, UserResponse, ProfilePatch

schemas/auction.py             # Create, Update, Summary, Detail, Page

schemas/auction_image.py       # image/order DTO

repositories/user_repository.py

repositories/auction_repository.py

services/auth_service.py

services/user_service.py

services/auction_service.py

services/image_service.py

api/routes/auth.py

api/routes/users.py

api/routes/auctions.py

api/routes/auction_images.py

main.py                        # підключення роутерів, CORS

tests/test_auth.py

tests/test_users.py

tests/test_auctions.py

tests/test_images.py

# 4. Моделі та DTO, які потрібно надати

| Модель / DTO | Основні поля / правила |
| --- | --- |
| User (MongoDB) | _id, username, normalized email, password_hash, role, is_active, created_at, updated_at |
| RegisterRequest | username: 3–50; email; password (рекомендовано мін. 8 символів), без role |
| LoginRequest / TokenResponse | email, password → access_token, token_type = bearer |
| PublicUser / UserResponse | Public: id, username. Private: +email, role, is_active, created_at, updated_at. Без password_hash. |
| Auction (MongoDB) | _id, seller_id, title, description, category, images[], starting_price, current_price, min_bid_step, starts_at, ends_at, status, leader_id, winner_id, bid_count, finalized_at, created_at, updated_at |
| AuctionImage | id (UUID), public_id, url (https), is_cover, sort_order; максимум 10 фото на лот |
| CreateAuctionRequest | title, description, category, starting_price, min_bid_step, starts_at, ends_at; seller_id і current_price визначає сервер |
| AuctionSummary / AuctionDetail | Публічна DTO для списку та деталей; включає images, ефективний status, current_price, min_bid_step, bid_count, seller/leader public info (за контрактом) |
| PageResponse<T> | items, page, page_size, total, pages |

Уточнення: поле image.id треба додати до стартової моделі AuctionImage, щоб Frontend міг адресувати окреме фото для видалення, cover і сортування. Унікальний Cloudinary public_id не слід виставляти як єдиний API-ID.

# 5. Модуль Authentication та Security

## A1. register_user(data)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: POST /auth/register

Де реалізувати: auth_service.py / security.py / auth.py

Мета: Створити обліковий запис і повернути безпечний UserResponse.

Pydantic-валидація username/email/password; нормалізувати email; не приймати поле role від клієнта.

Перевірити користувача за email, хешувати пароль Argon2 і вставити User із role=user та is_active=true.

Покластися також на unique index email: обробити DuplicateKeyError -> 409, навіть якщо попередня перевірка пройшла.

Повернути 201 і DTO без password_hash; не виконувати автоматичний login, якщо це не погоджено.

Помилки та граничні умови: 409 EMAIL_ALREADY_EXISTS; 422 некоректні поля; не розкривати факт/значення хешу.

Мінімальні тести: Успіх; повторний email у різному регістрі; одночасна реєстрація двох користувачів з одним email.

## A2. login_user(data)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: POST /auth/login

Де реалізувати: auth_service.py / security.py / auth.py

Мета: Провести автентифікацію й видати JWT access token.

Нормалізувати email; отримати User за email.

Перевірити пароль через verify_password; перевірити is_active.

Створити access token зі sub=user.id, iat, exp (role опційно, перевірку актуальних прав виконувати за БД).

Повернути 200: {access_token, token_type:"bearer"}.

Помилки та граничні умови: 401 з однаковим текстом для невірного email або пароля; неактивний акаунт — 403 або 401 за узгодженим правилом.

Мінімальні тести: Правильний вхід; неправильний пароль; відсутній користувач; деактивований користувач.

## A3. hash_password(password)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: внутрішня

Де реалізувати: auth_service.py / security.py / auth.py

Мета: Отримати безпечний хеш пароля Argon2 через pwdlib.

Створити одиничний PasswordHash-об’єкт у core/security.py.

Не писати пароль/хеш у лог, відповідь або виняток.

Не використовувати SHA256/MD5 без спеціалізованого password-hashing KDF.

Мінімальні тести: Два різні виклики дають валідабельні хеші; пароль не зберігається відкритим.

## A4. verify_password(password, hash)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: внутрішня

Де реалізувати: auth_service.py / security.py / auth.py

Мета: Безпечно перевірити пароль відносно збереженого хешу.

Повернути bool без повернення хешу/секретів.

Використовувати API pwdlib; для некоректного хешу — контрольоване завершення.

Мінімальні тести: Коректний пароль true; неправильний false.

## A5. create_access_token(user_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: внутрішня

Де реалізувати: auth_service.py / security.py / auth.py

Мета: Підписати JWT із часовими claims.

Читати JWT_SECRET_KEY, JWT_ALGORITHM і час життя тільки із Settings.

sub і exp обов’язкові; ключ production відрізняється від локального.

Не вкладати email, пароль, конфіденційні дані у claims.

Мінімальні тести: Коректний токен проходить decode; прострочений відхиляється.

## A6. decode_access_token(token)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: внутрішня

Де реалізувати: auth_service.py / security.py / auth.py

Мета: Валідувати JWT перед допуском до захищених endpoint.

Перевірити алгоритм за allowlist, підпис, exp, sub, формат UUID.

Повернути claims або відхилити із контрольованою 401.

Не довіряти ролі з токена без перевірки актуального користувача, якщо права могли змінитися.

Помилки та граничні умови: 401 при відсутності/простроченому/підміненому токені.

Мінімальні тести: Валідний, прострочений, із неправильним підписом, невірний sub.

## A7. get_current_user(token, db)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Dependency

Де реалізувати: auth_service.py / security.py / auth.py

Мета: Надати розробнику 2 стабільну dependency для учасника ставки.

Витягнути Bearer токен (HTTPBearer/OAuth2PasswordBearer за контрактом).

Викликати decode_access_token, знайти користувача за id, перевірити is_active.

Повернути User або чітко визначений безпечний AuthenticatedUser.

Для публічних endpoint за потреби реалізувати get_optional_current_user, який допускає гостя, але відхиляє явно невалідний токен.

Помилки та граничні умови: 401 для гостя на захищеному маршруті; 401 для неіснуючого користувача.

Мінімальні тести: Request із bearer; без Authorization; некоректний bearer; видалений користувач.

# 6. Користувачі та профіль

## U1. get_user_by_id(user_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Repository

Де реалізувати: user_service.py / user_repository.py / users.py

Мета: Знайти User за _id, повернути User або None.

Застосувати типізоване find_one через AsyncDatabase.

Не робити зайвих звернень; валідувати UUID на межі HTTP.

Помилки та граничні умови: 404 формує маршрут, не репозиторій.

Мінімальні тести: Наявний/відсутній id.

## U2. get_user_by_email(email)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Repository

Де реалізувати: user_service.py / user_repository.py / users.py

Мета: Знайти користувача за нормалізованим email.

Email перевести до lowercase перед пошуком.

Використати unique index email.

Мінімальні тести: Case insensitive нормалізація.

## U3. create_user(user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Repository

Де реалізувати: user_service.py / user_repository.py / users.py

Мета: Зберегти користувача та повернути документ.

Вставити User у MongoDB; обробити DuplicateKeyError.

Ізолювати вставку від HTTP-логіки.

Мінімальні тести: Дублювання email -> конфлікт.

## U4. get_my_profile(current_user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /users/me

Де реалізувати: user_service.py / user_repository.py / users.py

Мета: Повернути власний приватний профіль.

Використати get_current_user.

Повернути UserResponse без password_hash.

Помилки та граничні умови: 401 без токена.

Мінімальні тести: JWT -> правильний id й email; hash відсутній.

## U5. update_my_profile(data, current_user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: PATCH /users/me

Де реалізувати: user_service.py / user_repository.py / users.py

Мета: Часткове оновлення username/email.

Дозволити whitelist полів, не приймати id/role/is_active/password_hash.

Для email зробити нормалізацію і перевірку unique index.

updated_at оновити UTC-часом; повернути UserResponse.

Помилки та граничні умови: 409 зайнятий email; 422 невірний username/email.

Мінімальні тести: Спроба змінити роль і id; часткове оновлення.

## U6. get_public_user(user_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /users/{user_id}

Де реалізувати: user_service.py / user_repository.py / users.py

Мета: Безпечно відобразити учасника у картці лоту/історії.

Повернути лише id, username; не віддавати email/role/інші приватні поля.

Відсутній користувач -> 404.

Мінімальні тести: Перевірити білий список полів.

# 7. Управління лотами (Auction CRUD)

## C1. create_auction(data, current_user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: POST /auctions

Де реалізувати: auction_service.py / auction_repository.py / auctions.py

Мета: Створити draft-лот із ціною та датами.

Валідовувати title 3–150, description до 5000, category, int starting_price >=0, min_bid_step >0.

Перевірити timezone-aware starts_at/ends_at та ends_at > starts_at, ends_at у майбутньому.

Встановити seller_id=current_user.id; status=draft, current_price=starting_price, leader_id=null, winner_id=null, bid_count=0.

Зберегти документ і повернути AuctionDetail із 201; user не може передати поточну ціну/статус.

Помилки та граничні умови: 422 невалідні дати, ціна, обов’язкові поля.

Мінімальні тести: Авторизований/гість; спроба підробити seller_id і current_price.

## C2. get_auction_by_id(auction_id, viewer)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /auctions/{id}

Де реалізувати: auction_service.py / auction_repository.py / auctions.py

Мета: Віддати деталі публічного лоту чи власну чернетку.

Перевірити UUID, знайти документ.

Чужий draft приховати (404 рекомендовано), власнику дозволити перегляд.

Повернути ефективний status з єдиної функції розробника 2.

Не формувати стан лідера з повного сортування ставок на кожному читанні.

Помилки та граничні умови: 404 немає або приховано.

Мінімальні тести: Власник бачить draft; гість не бачить чужу чернетку.

## C3. update_auction(auction_id, data, current_user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: PATCH /auctions/{id}

Де реалізувати: auction_service.py / auction_repository.py / auctions.py

Мета: Оновити дозволені поля власного лоту.

Перевірити seller_id і статус.

Для draft дозволити зміни опису/ціни/дат; для опублікованого — за узгодженим правилом тільки некритичний опис.

Заборонити масове оновлення seller_id, status, current_price, leader_id, winner_id, bid_count, finalized_at.

Для захисту від race із початком торгів виконати умовне оновлення за status + bid_count; updated_at у UTC.

Помилки та граничні умови: 403 чужий лот; 409 вже не можна змінювати.

Мінімальні тести: Редагування свого draft; редагування чужого; спроба змінити поточну ціну.

## C4. publish_auction(auction_id, current_user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: POST /auctions/{id}/publish

Де реалізувати: auction_service.py / auction_repository.py / auctions.py

Мета: Опублікувати підготовлений лот.

Перевірити власника, status=draft, starts_at/ends_at, ends_at > now.

Перевірити наявність щонайменше одного фото (якщо ця умова затверджена).

Атомарно змінити draft -> active; scheduled визначається з starts_at > now.

Повторна публікація має контрольовано повертати 409 або ідемпотентний успіх (обрати один контракт).

Помилки та граничні умови: 409 неправильний статус або відсутнє фото.

Мінімальні тести: Публікація повного draft; без фото; завершений час; повтор.

## C5. cancel_auction(auction_id, current_user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: POST /auctions/{id}/cancel

Де реалізувати: auction_service.py / auction_repository.py / auctions.py

Мета: Скасувати лот без втрати історії.

Дозволити тільки власнику; за політикою MVP — скасовувати, якщо bid_count=0.

Виконати атомарний filter по status і bid_count=0, щоб конкурентна ставка не призвела до порушення правила.

Оновити status=cancelled, updated_at; не видаляти Bid чи Auction.

Помилки та граничні умови: 403 чужий; 409 є ставки/завершений/скасований.

Мінімальні тести: Скасування до першої ставки та одночасна спроба зі ставкою.

## C6. get_my_auctions(current_user, pagination)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /users/me/auctions

Де реалізувати: auction_service.py / auction_repository.py / auctions.py

Мета: Список власних лотів, включаючи drafts.

Вибрати за seller_id з пагінацією, total і сортуванням created_at.

Не змішувати чернетки з публічним каталогом.

Повернути PageResponse<AuctionSummary>.

Мінімальні тести: Фільтр за власником, межі page/page_size.

# 8. Каталог, пошук, фільтрація, сортування

## D1. list_auctions(filters, pagination)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /auctions

Де реалізувати: auctions.py / auction_repository.py

Мета: Повернути публічну сторінку лотів.

Стандартна пагінація page>=1, page_size 1..100 (за замовчуванням 20).

Повернути items, page, page_size, total, pages.

За замовчуванням показувати актуальні активні аукціони; статуси й фільтри повинні спиратися на часові межі.

Не виконувати count_documents без тих самих фільтрів, що й find.

Помилки та граничні умови: 422 неправильні page/page_size.

Мінімальні тести: Сторінки 1/2; порожня відповідь; total і pages.

## D2. search_auctions(query)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /auctions?search=

Де реалізувати: auctions.py / auction_repository.py

Мета: Знайти лоти за назвою та опційно описом.

Обрізати пробіли та встановити обмеження довжини пошукової фрази.

Екранувати спецсимволи regex або використовувати Atlas Search за окремим рішенням.

Сумістити з іншими фільтрами та пагінацією.

Мінімальні тести: Пошук частини назви; спецсимволи; пустий рядок.

## D3. filter_auctions(filters)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /auctions?status=&category=&min_price=&max_price=

Де реалізувати: auctions.py / auction_repository.py

Мета: Відфільтрувати список за станом, категорією і ціною.

Для active вимагати status=active та starts_at<=now<ends_at.

Для finished враховувати ends_at<=now навіть якщо документ ще має status=active.

Категорію перевірити за дозволеним переліком; min_price<=max_price; не виносити draft чужих лотів у публічний список.

Помилки та граничні умови: 422 для min_price>max_price або невідомої категорії.

Мінімальні тести: Стан active після часу завершення; комбінування критеріїв.

## D4. sort_auctions(sort_by, sort_order)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /auctions?sort_by=&sort_order=

Де реалізувати: auctions.py / auction_repository.py

Мета: Сортувати по контрольованому whitelist полів.

Підтримати title, current_price, ends_at, created_at (за погодженням).

Підтримати asc/desc; tie-breaker _id для стабільної пагінації.

Ніколи не використовувати довільне ім’я MongoDB-поля із query без валідації.

Мінімальні тести: Різні напрямки сортування; невідоме поле -> 422.

## D5. get_auction_categories()

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /auctions/categories

Де реалізувати: auctions.py / auction_repository.py

Мета: Віддати підтримувані категорії.

Поки використовувати узгоджений enum/list: electronics, clothing, books, collectibles, other.

Ту саму довідку використовувати у CreateAuctionRequest та Frontend.

Не вводити колекцію categories без потреби.

Мінімальні тести: Стабільний список та валідація створення лоту.

# 9. Фотографії й Cloudinary

Вирішено зберігати файли на Cloudinary, а метадані у Auction.images. Початкова межа: максимум 10 зображень, 5 МБ на кожне; допустимі JPEG/PNG/WebP. Значення можна узгодити до реалізації.

## E1. validate_image(file)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: image_service.py / auction_images.py

Мета: Перевірити вміст, формат і розмір зображення.

Обмежити допустимі формати за перевіркою реального payload, а не тільки extension/Content-Type.

Перевірити максимальний розмір 5 МБ і кількість фото <=10.

Відхиляти порожні файли й пошкоджені дані.

Помилки та граничні умови: 413 занадто великий файл; 422 неправильний формат.

Мінімальні тести: PNG/JPG/WebP; fake jpg з текстом; переповнення ліміту.

## E2. upload_image(file, auction_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: image_service.py / auction_images.py

Мета: Завантажити фото в Cloudinary та повернути public_id/https URL.

Конфігурація через Settings, а не hardcoded credentials.

Папка Cloudinary auctions/{auction_id}; випадковий унікальний id для кожного файла.

Синхронний Cloudinary SDK запускати у threadpool із async FastAPI.

Повернути метадані без ключа API/секрету.

Помилки та граничні умови: Обробити таймаути і відмови провайдера; не виводити секрети у traceback.

Мінімальні тести: Mock success/error, коректний public_id.

## E3. add_auction_images(auction_id, files, current_user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: POST /auctions/{id}/images

Де реалізувати: image_service.py / auction_images.py

Мета: Завантаження кількох фото власником.

Перевірити власника і status, можливість редагувати фото.

Перевірити загальний ліміт разом зі вже збереженими файлами.

Завантажити файли, додати до масиву Auction.images із UUID id, is_cover і sort_order.

При збої запису MongoDB виконати compensating delete завантажених Cloudinary-файлів; не залишати перевищення ліміту при паралельних запитах.

Помилки та граничні умови: 403 чужий; 409 не можна редагувати; 413/422 файл; 502 інтеграція.

Мінімальні тести: 2 фото; перша як cover; паралельні спроби; failure cleanup.

## E4. delete_auction_image(auction_id, image_id, current_user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: DELETE /auctions/{id}/images/{image_id}

Де реалізувати: image_service.py / auction_images.py

Мета: Видалити фото з документа й Cloudinary.

Перевірити власника/статус; знайти зображення за images[].id.

Виконати узгоджену послідовність видалення/маркування й compensating cleanup для зовнішнього сервісу.

Якщо видалено cover — призначити наступну головну фотографію, зберегти інваріант не більш ніж 1 cover.

Повернути 204 без JSON, якщо це погоджено з Frontend.

Помилки та граничні умови: 404 фото немає; не можна видалити останню фото опублікованого лота, якщо це політика.

Мінімальні тести: Видалення cover, чужого photo, збій Cloudinary.

## E5. set_cover_image(auction_id, image_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: PATCH /auctions/{id}/images/{image_id}/cover

Де реалізувати: image_service.py / auction_images.py

Мета: Позначити вибране фото головним.

Перевірити власника та існування image_id у цьому лоті.

Одним атомарним оновленням масиву забезпечити рівно 1 is_cover=true (коли images не порожній).

Повернути оновлені images або AuctionDetail за контрактом.

Мінімальні тести: Встановлення cover; неіснуючий image_id; повторний виклик.

## E6. reorder_images(auction_id, image_ids)

ПРІОРИТЕТ: НАСТУПНИЙ ЕТАП   ·   API: PATCH /auctions/{id}/images/order

Де реалізувати: image_service.py / auction_images.py

Мета: Змінити порядок фото у галереї.

Масив ID має містити всі актуальні ID рівно один раз.

Призначити sort_order послідовно від 0; інші метадані зберегти.

Захиститися від конфліктів паралельного додавання/видалення фотографій.

Помилки та граничні умови: 422 дублікати/відсутні ID; 409 змінений набір зображень.

Мінімальні тести: Повна перестановка; дублікати; пропущене фото.

# 10. Конфігурація, інтеграція та інфраструктура

| Функція / файл | Обов’язкова поведінка |
| --- | --- |
| get_settings() · core/config.py | Змінні MONGODB_URI, MONGODB_DB_NAME, CLOUDINARY_*, JWT_*, FRONTEND_ORIGINS читаються з .env / env; SecretStr для секретів. |
| initialize_mongodb(app) | Один AsyncMongoClient під час lifespan, ping, відмова запуску при недоступності; коректне закриття. |
| get_database(request) | FastAPI Dependency, яка віддає об’єкт AsyncDatabase з app.state. |
| create_indexes(db) | Unique users.email; індекси для auctions status/ends_at/seller_id. Підключити bid index-ініціалізатор від розробника 2. |
| configure_cloudinary() | Ініціалізація SDK із Settings; секрети не логувати. |
| configure_cors() | Allow origins — лише дозволені Frontend URL; не використовувати wildcard разом із cookies/credentials. |
| lifespan() · app/main.py | Запуск підключень і cleanup; коректне підключення маршрутизаторів іншого розробника. |
| CI / Deploy | Ruff, pytest, compileall; env secrets у хостингу; healthcheck GET /api/v1/health; перевірка OpenAPI. |

# 11. API-запити та відповіді (приклади)

POST /api/v1/auth/register

{

"username": "oleksii",

"email": "oleksii@example.com",

"password": "strong-example-password"

}

POST /api/v1/auctions

Authorization: Bearer <access_token>

{

"title": "Mechanical Keyboard",

"description": "RGB keyboard",

"category": "electronics",

"starting_price": 50,

"min_bid_step": 5,

"starts_at": "2026-10-08T12:00:00Z",

"ends_at": "2026-10-10T12:00:00Z"

}

GET /api/v1/auctions?status=active&category=electronics&page=1&page_size=20

# 12. План задач для GitHub Issues

| PR / Гілка | Вміст | Умова завершення |
| --- | --- | --- |
| feature/auth-foundation | Security, Settings, get_current_user, DTO | Swagger та тести 401/200 |
| feature/user-auth | Реєстрація, login, profile, індекс users.email | Безпека і успішні auth-тести |
| feature/auction-crud | Моделі/DTO Auction, create/get/edit/publish/cancel | CRUD та ownership-тести |
| feature/auction-images | Cloudinary, images routes, cleanup | Фото, обкладинка, негативні кейси |
| feature/auction-list | Каталог, search, filter, sort, pagination | Правильні totals і effective status |
| feature/backend-deploy | CORS, router integration, README, CI/deploy | Health і API доступні на staging |

# 13. Приймальні тести та Definition of Done

☐  Реєстрація працює; повторний email повертає 409, password_hash ніколи не виходить назовні.

☐  Login повертає валідний JWT; прострочений, змінений та відсутній токен відхиляються.

☐  GET /users/me працює через get_current_user; чужий профіль не розкриває email.

☐  Створення лоту зберігає seller_id із JWT; неможливо підставити чужого власника.

☐  Publish/cancel/update виконують ownership + умовні перевірки статусу; ціна і winner не редагуються напряму.

☐  Пошук, фільтр, сортування, пагінація; завершені за ends_at не входять у active.

☐  Фото через Cloudinary: декілька зображень, cover, видалення; cleanup при помилці.

☐  Settings читає .env/env; секретів немає в git, логах та OpenAPI-відповідях.

☐  Swagger /docs показує узгоджені схеми й маршрути; Frontend контракт перевірено.

☐  python -m ruff check app tests, python -m pytest tests -q проходять; PR має опис і рев’ю.

# 14. Передача результатів розробнику 2 / Frontend

Передати сигнатуру get_current_user і модель авторизованого користувача; зафіксувати обробку 401/403.

Передати остаточні поля Auction, правила status/scheduled/finished та політику cancel/update.

Передати зразки JSON з /auth/register, /auth/login, /auctions, /auctions/{id}, /images у README чи OpenAPI.

Погоджувати зміни в `models/auction.py` і індекси ставок із розробником 2.

Не вважати реалізацією Backend лише відображення маршруту в Swagger: кожен endpoint має мати робочий тест.