КОМАНДНЕ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ • MINI AUCTION

# Backend Developer 2

Ставки · Транзакції MongoDB · Лідер · Історія · Завершення аукціонів

Проєкт: онлайн-аукціон із кількома лотами, автентифікацією, історією ставок і автоматичним визначенням переможця.

| Виконавець | Розробник 2 — бізнес-логіка торгів та конкурентність |
| --- | --- |
| Стек | Python 3.14.5 · FastAPI · MongoDB Atlas (PyMongo Async) · Pydantic · Cloudinary |
| Статус | План реалізації. Контракти узгоджуються з Frontend та іншим Backend-розробником. |

Дата підготовки: 08.10.2026. Документ описує запланований функціонал, а не стверджує, що API вже реалізовано.

## Основна мета

Реалізувати свою частину Backend за узгодженими API-контрактами, із тестами, документацією Swagger та окремими Pull Requests. Усі секрети читаються з конфігурації й не потрапляють до Git.

# 1. Межі відповідальності та мета

Розробник 2 реалізує правила торгів: хто й коли може зробити ставку, як атомарно зберегти нову ціну та історію, як показувати поточний стан і як визначити фінального переможця. Система має бути коректною за конкурентних запитів.

| У межах відповідальності | Отримує від розробника 1 |
| --- | --- |
| Bid repository, create bid, idempotency | get_current_user і User |
| Транзакції й захист від race | Auction та AuctionRepository контракт |
| Історія, мої ставки, recent | Публічні профілі користувачів |
| Ефективний статус, /state, polling | Лот: status, prices, dates, seller_id |
| Фіналізація, переможець, winner_id | MongoDB connection/lifespan; API підключення |

# 2. Початкові бізнес-інваріанти

Будь-яка ставка приймається тільки для опублікованого аукціону, якщо starts_at <= now < ends_at; time-of-check і time-of-write потрібно узгодити.

Bid.amount є цілим додатним числом; наступна ставка >= current_price + min_bid_step.

Поточний продавець (seller_id) не може бути bidder_id, навіть якщо має валідний JWT.

Auction.current_price, leader_id, bid_count і відповідний Bid повинні бути записані атомарно. Збої не залишають часткового стану.

Перша ставка має sequence=1, наступні sequence зростають без повторів у межах лота.

Один request_id користувача для одного аукціону не може створити дві ставки; повтор із іншою сумою за тим самим ключем має відхилятися.

Після ends_at нова ставка не приймається незалежно від збереженого status.

Після завершення winner_id дорівнює останньому законному leader_id, якщо bid_count>0; без ставок — null.

Фіналізація ідемпотентна й не повинна вимагати постійного background process.

# Спільні технічні правила

Базовий шлях API: /api/v1. Маршрути відображаються в OpenAPI /docs; імена, статуси й JSON узгодити з Frontend перед інтеграцією.

ID сутностей — UUID-рядки. Дати — UTC з часовою зоною; у JSON використовувати ISO 8601. Суми — цілі умовні одиниці (int), без float.

Розділення шарів: routes — HTTP та dependencies; schemas — запити/відповіді; services — правила; repositories — MongoDB; models — документи.

HTTP-коди: 201 створено, 200 успіх, 204 видалено без тіла, 401 немає валідної авторизації, 403 немає прав, 404 не знайдено, 409 конфлікт стану, 422 невалідні дані.

Не передавати пароль, password_hash, JWT secrets, Cloudinary API secret і MongoDB URI у JSON, Swagger-приклади або логи.

Статуси в сховищі: draft, active, finished, cancelled. scheduled — обчислюваний стан опублікованого лота до starts_at; finished — фактично завершений за часом навіть до матеріалізації статусу.

Особливість MongoDB: зв’язки між колекціями не перевіряються як foreign keys; перевірку існування та прав виконувати у сервісах.

Створення індексів тільки через погоджений механізм старту; не створювати окремий MongoClient у кожному запиті.

Не редагувати чужі модулі без погодження. Будь-яка зміна спільної схеми Auction, статусів, формату помилки або маршруту проходить рев’ю другого Backend-розробника.

## Загальний формат помилки

Для бізнес-конфліктів рекомендується кодоване повідомлення, щоб Frontend міг показувати зрозумілий текст і перевіряти код, а не порівнювати рядки:

{

"detail": {

"code": "AUCTION_NOT_EDITABLE",

"message": "This auction cannot be edited"

}

}

Для помилок валідації схем FastAPI може повертати стандартний масив validation errors (422).

# 3. Структура файлів і спільні контракти

app/

models/bid.py                       # Bid (власник файлу — Р2)

models/auction.py                   # спільний контракт [узгоджувати зміни]

schemas/bid.py                      # CreateBidRequest, BidResponse

schemas/auction_state.py            # AuctionStateResponse

schemas/auction_result.py           # AuctionResultResponse

repositories/bid_repository.py

repositories/auction_bidding_repository.py

repositories/auction_finalization_repository.py

services/bid_service.py

services/auction_state_service.py

services/auction_finalization_service.py

api/routes/bids.py

api/routes/auction_state.py

db/indexes_bids.py                 # індекси — підключити в Р1

tests/test_bid_service.py

tests/test_bid_routes.py

tests/test_auction_state.py

tests/test_finalization.py

tests/integration/test_bid_transactions.py

# 4. Моделі, поля та індекси

| Сутність / DTO | Поля та вимоги |
| --- | --- |
| Bid (MongoDB) | _id, auction_id, bidder_id, amount:int>0, sequence:int>=1, request_id:UUID, created_at:UTC |
| CreateBidRequest | amount:int (strict), request_id:UUID; bidder_id отримується з JWT, а не з body |
| BidResponse | id, auction_id, bidder_id, amount, sequence, created_at |
| Auction (спільне) | current_price:int, min_bid_step:int, leader_id, bid_count:int, seller_id, starts_at/ends_at, status, winner_id, finalized_at |
| AuctionStateResponse | auction_id, status (effective), current_price, minimum_bid, bid_count, leader_id, ends_at, server_time, remaining_seconds, is_winning |
| AuctionResultResponse | auction_id, status=finished, winner_id¦null, winning_bid¦null, total_bids, ended_at |
| Unique index 1 | auction_id + sequence — унікальна послідовність прийнятих ставок |
| Unique index 2 | auction_id + bidder_id + request_id — гарантія ідемпотентності |
| Query indexes | auction_id + sequence DESC; bidder_id + created_at DESC для історії /my/bids |

Усі поля, які другий розробник додає в Auction, узгоджуються з першим розробником. Для початкового лота current_price=starting_price, bid_count=0, leader_id=null.

# 5. Репозиторій ставок та транзакційні операції

## A1. create_bid(bid, session)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Repository

Де реалізувати: bid_repository.py / auction_bidding_repository.py

Мета: Вставити Bid у межах уже відкритої MongoDB-транзакції.

Приймати сесію і використовувати її в insert_one; не відкривати власну сесію всередині методу.

Зберігати server-generated created_at, послідовність sequence й request_id.

Повернути Bid; помилки унікальності перекласти на рівні service у контрольовані конфлікти.

Помилки та граничні умови: DuplicateKeyError через повтор request_id чи sequence не можна безумовно трактувати як загальну 500.

Мінімальні тести: Вставка під session; rollback при помилці.

## A2. get_bid_by_id(bid_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Repository

Де реалізувати: bid_repository.py / auction_bidding_repository.py

Мета: Знайти конкретну ставку по UUID.

Використовувати find_one; повернути Bid або None.

Без окремої логіки перевірки прав у repository.

Мінімальні тести: Наявний/відсутній запис.

## A3. get_bid_by_request_id(auction_id, bidder_id, request_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Repository

Де реалізувати: bid_repository.py / auction_bidding_repository.py

Мета: Знайти результат попереднього запиту для idempotency.

Шукати за всіма трьома полями.

Якщо знайдено, перевірити, що amount повторного запиту тотожна.

Повернути існуючий Bid, не створюючи новий.

Помилки та граничні умови: 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED при повторі ключа з іншою сумою.

Мінімальні тести: Однаковий ключ + сума; однаковий ключ + інша сума.

## A4. get_auction_bids(auction_id, page, page_size)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /auctions/{id}/bids

Де реалізувати: bid_repository.py / auction_bidding_repository.py

Мета: Історія всіх прийнятих ставок лоту з пагінацією.

Перевірити доступність лоту, не відкривати приватну чернетку.

Сортувати за sequence DESC, а не лише timestamp (може збігатися).

Повернути PageResponse<BidResponse> із total і pages.

Помилки та граничні умови: 404 невідомий/недоступний лот; 422 неправильна сторінка.

Мінімальні тести: Порядок 3,2,1; page=2; empty.

## A5. count_auction_bids(auction_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Repository

Де реалізувати: bid_repository.py / auction_bidding_repository.py

Мета: Порахувати записи для pagination або звірки з bid_count.

Виконати count_documents за auction_id.

Не робити цей запит у швидкому /state: для нього є Auction.bid_count.

Мінімальні тести: Порожній/непорожній список.

## A6. get_user_bids(user_id, pagination)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /users/me/bids

Де реалізувати: bid_repository.py / auction_bidding_repository.py

Мета: Переглянути власні ставки учасника.

user_id виключно з JWT, не приймати чужий id із query.

Сортувати за created_at DESC та стабільним tie-breaker.

Повернути PageResponse<BidResponse>; опційне коротке summary лоту погодити з Frontend.

Помилки та граничні умови: 401 гість.

Мінімальні тести: Користувач бачить тільки свої ставки.

## A7. get_latest_bid(auction_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Repository

Де реалізувати: bid_repository.py / auction_bidding_repository.py

Мета: Діагностично отримати останню ставку за sequence DESC.

Повернути документ із найбільшим sequence.

Не застосовувати для кожного polling-запиту.

Мінімальні тести: Останній sequence = bid_count.

## A8. update_auction_bid_state(auction_id, expected, bid, session)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Repository

Де реалізувати: bid_repository.py / auction_bidding_repository.py

Мета: Умовно оновити current_price/leader_id/bid_count усередині транзакції.

Filter: _id, status=active, expected current_price (або version), starts_at<=now<ends_at та seller_id!=bidder_id (перевірка в сервісі також).

Уточнити атомарну умову на серверний час у момент запису; не покладатися на час із Frontend.

Оновити current_price, leader_id, bid_count інкрементом +1, updated_at.

Якщо matched_count=0, повернути конфлікт/повторити читання, але не додавати Bid.

Помилки та граничні умови: 409 BID_TOO_LOW / AUCTION_NOT_ACTIVE після перевірки актуального стану.

Мінімальні тести: Очікувана ціна змінилася, час вийшов, status cancelled.

# 6. Сервіс створення ставок

## B1. place_bid(auction_id, amount, request_id, user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: POST /auctions/{id}/bids

Де реалізувати: bid_service.py / bids.py / schemas/bid.py

Мета: Головна операція торгів: перевірки, транзакція, відповідь.

Взяти user.id із get_current_user розробника 1; bidder_id не брати з body.

Перевірити idempotency: спочатку знайти прийняту ставку за request_id, не дублювати її.

Завантажити Auction, перевірити seller_id, effective status/час і minimum_bid.

У транзакції умовно оновити Auction; присвоїти sequence із нового bid_count; вставити Bid; commit.

При конкурентному конфлікті перечитати Auction, повторити всі бізнес-перевірки; повернути 201 тільки після підтвердження commit.

Результат має включати BidResponse; повтор ідентичного request_id повертає старий результат (200 або узгоджений 201).

Помилки та граничні умови: 401, 403 OWN_AUCTION, 404, 409 BID_TOO_LOW/AUCTION_CLOSED, 422; не пропускати DuplicateKeyError.

Мінімальні тести: Happy path 50→60; паралельні 60 і 75; повтор request_id; власник.

## B2. validate_bid_amount(amount)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: schema/service

Де реалізувати: bid_service.py / bids.py / schemas/bid.py

Мета: Перевірити тип та діапазон суми.

Використати Pydantic strict int і gt=0 (не приймати bool, float або рядок «75» без погодження).

За потреби обмежити максимальне значення для захисту від overflow/зловживань.

Помилки та граничні умови: 422 при некоректному типі/значенні.

Мінімальні тести: 0, -1, 75.5, true, "75", 75.

## B3. calculate_minimum_bid(auction)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: bid_service.py / bids.py / schemas/bid.py

Мета: Обчислити current_price + min_bid_step.

Функція чиста, без MongoDB.

Повторно використовувати її в place_bid та /state; не дублювати формулу.

Мінімальні тести: Поточна 75, крок 5 -> 80.

## B4. validate_bidder(auction, user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: bid_service.py / bids.py / schemas/bid.py

Мета: Перевірити право користувача поставити ставку.

Відхилити seller_id == user.id.

Переконатися, що User існує/активний (через get_current_user).

За потреби врахувати статус лоту.

Помилки та граничні умови: 403 OWN_AUCTION.

Мінімальні тести: Власник і звичайний учасник.

## B5. validate_auction_bidding_window(auction, now)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: bid_service.py / bids.py / schemas/bid.py

Мета: Перевірити дату й ефективний статус.

Умова starts_at <= now < ends_at та збережений status=active.

Відхилити draft, cancelled, finished, scheduled, expired.

Повторити перевірку у транзакційній update-умові, а не тільки на попередньому читанні.

Помилки та граничні умови: 409 AUCTION_NOT_ACTIVE або AUCTION_CLOSED.

Мінімальні тести: За секунду до/після завершення; scheduled.

## B6. validate_bid_step(auction, amount)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: bid_service.py / bids.py / schemas/bid.py

Мета: Порівняти суму з мінімальною дозволеною.

Використати calculate_minimum_bid.

У 409 відповіді повернути detail.code=BID_TOO_LOW, current_price та minimum_bid.

Не довіряти minimum_bid від Frontend.

Помилки та граничні умови: 409 BID_TOO_LOW.

Мінімальні тести: 79 відхилена, 80 прийнята за ціною 75 і кроком 5.

## B7. execute_bid_transaction(auction, data)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: bid_service.py / bids.py / schemas/bid.py

Мета: Атомарне створення Bid і оновлення Auction.

MongoDB Atlas має підтримувати транзакції (replica set/sharded cluster); не застосовувати це до standalone mongod без транзакцій.

Використати AsyncClientSession та одну й ту саму session для update і insert.

При невдачі будь-якої дії відкотити обидві; commit перед поверненням 201.

Врахувати, що транзакція не може безпечно «довіряти» застарілому стану, тому update filter є обов’язковим.

Помилки та граничні умови: Невдале підтвердження commit обробляти окремо від невдалої бізнес-перевірки.

Мінімальні тести: Симульований збій insert після update -> без зміни Auction.

## B8. retry_bid_on_concurrent_update(...)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: bid_service.py / bids.py / schemas/bid.py

Мета: Безпечно відпрацювати конфлікти двох одночасних ставок.

Обмежити кількість повторних спроб.

Для transient transaction errors повторювати транзакцію за документованим механізмом драйвера.

При невідомому результаті commit з’ясувати факт успіху (idempotency key) і правильно повторити commit, а не сліпо створювати новий Bid.

Після кожної спроби перечитати поточну ціну/час і перевірити їх повторно.

Помилки та граничні умови: 409 для ставки, яка стала недостатньою, без безкінечних retry.

Мінімальні тести: Race 120/130; тимчасовий write conflict; подвійний submit.

## B9. get_next_bid_sequence(auction)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service/Repository

Де реалізувати: bid_service.py / bids.py / schemas/bid.py

Мета: Надати наступний номер прийнятої ставки.

Взяти нове bid_count після атомарного $inc у тій самій транзакції.

Не робити read max(sequence)+1 без блокування.

Створити unique index (auction_id, sequence) для захисту інваріанта.

Мінімальні тести: 100 конкурентних ставок не дають однакових sequence.

## B10. build_bid_response(bid)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Schema mapping

Де реалізувати: bid_service.py / bids.py / schemas/bid.py

Мета: Створити безпечний BidResponse.

Віддати лише id, auction_id, bidder_id, amount, sequence, created_at.

У разі потреби username повертати через окремий PublicUser DTO, не email.

Мінімальні тести: JSON валідний, час UTC.

# 7. Сценарії конкурентних ставок — обов’язкові

Приклад: current_price=100, min_bid_step=10. Одночасно надходять A=120 та B=130. Допустимі два результати залежно від порядку commit:

1. Якщо першою фіксується A=120, а потім B=130: обидві ставки прийняті, bid_count зростає на 2, leader_id=B, current_price=130.

2. Якщо першою фіксується B=130, то A=120 відхиляється після повторної перевірки актуальної ціни; тільки B зберігається.

3. Недопустимо: A і B обидві отримали sequence=1, остання ціна не відповідає останній прийнятій ставці або Bid існує без оновлення Auction.

## Схема операції place_bid (псевдокод)

existing = find_by_request_id(auction_id, user.id, request_id)

if existing:

assert existing.amount == amount

return existing

for attempt in bounded_retry:

async with client.start_session() as session:

async with session.start_transaction():

auction = read_auction(session=session)

validate_auction_bidding_window(auction, utc_now())

validate_bidder(auction, user)

validate_bid_step(auction, amount)

updated = conditional_update_auction(session=session)

if not updated:

raise RetryOrBusinessConflict()

bid = create_bid(sequence=updated.bid_count, session=session)

return bid  # тільки після підтвердження commit

raise ControlledConcurrencyError()

Псевдокод показує потрібні інваріанти, а не готовий PyMongo-код. Реалізація retry та commit має враховувати транзакційні помилки конкретної версії драйвера.

# 8. Стан аукціону та polling

## D1. get_effective_status(auction, now)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: auction_state_service.py / auction_state.py / bids.py

Мета: Єдина функція статусу для всього Backend.

draft і cancelled мають пріоритет над часом.

Якщо status=active та now<starts_at -> scheduled; starts_at<=now<ends_at -> active; now>=ends_at -> finished.

Якщо status=finished -> finished незалежно від дат.

Експортувати функцію розробнику 1 для каталогу й деталей.

Мінімальні тести: Границя рівно starts_at/ends_at; cancelled після ends_at.

## D2. get_auction_state(auction_id, optional_user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /auctions/{id}/state

Де реалізувати: auction_state_service.py / auction_state.py / bids.py

Мета: Легка відповідь для оновлення кожні ~3 секунди.

Отримати Auction одним читанням, визначити effective status.

Повернути current_price, minimum_bid, bid_count, leader_id, ends_at, server_time, remaining_seconds, is_winning.

Для гостя is_winning=false; захистити чужі draft.

Не сканувати історію Bid на кожному запиті; за потреби викликати ensure_auction_finalized після завершення.

Помилки та граничні умови: 404 відсутній/приватний.

Мінімальні тести: Гість; лідер; після expires; легкий план запитів.

## D3. get_current_leader(auction_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: auction_state_service.py / auction_state.py / bids.py

Мета: Отримати поточного лідера.

Значення з Auction.leader_id; за потреби підвантажити тільки PublicUser username.

Не показувати email інших учасників.

Мінімальні тести: Без ставок -> null; після ставки правильний user.

## D4. get_remaining_time(auction, now)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: auction_state_service.py / auction_state.py / bids.py

Мета: Розрахувати seconds до завершення.

max(0, ends_at-now) у секундах, серверний UTC час.

Передавати server_time, щоб Frontend міг коригувати локальний countdown.

Результат UI-таймера не впливає на дозвіл серверної ставки.

Мінімальні тести: До початку, за 1 секунду, після завершення.

## D5. is_user_winning(auction, user)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: auction_state_service.py / auction_state.py / bids.py

Мета: Визначити чи авторизований користувач лідирує.

Повернути true тільки коли user присутній, leader_id=user.id і effective status=active.

Для finished використовувати result/winner замість банера You are winning.

Мінімальні тести: Лідер/не-лідер/гість/finished.

## D6. get_minimum_next_bid(auction)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: auction_state_service.py / auction_state.py / bids.py

Мета: Дати Frontend доступну мінімальну ставку.

Перевикористати calculate_minimum_bid.

Для finished поле можна повернути як null за погодженим контрактом; не пропонувати ставку у завершеному стані.

Мінімальні тести: Відповідає валідатору прийняття ставок.

## F1. get_recent_bids(auction_id, limit, after_sequence)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /auctions/{id}/bids/recent

Де реалізувати: auction_state_service.py / auction_state.py / bids.py

Мета: Швидко оновлювати коротку історію ставок.

limit обмежити (наприклад, 1..20), сорт DESC.

За after_sequence повернути тільки нові ставки (sequence > відомого).

Не створювати окрему нескінченну SSE/WebSocket сесію для MVP.

Мінімальні тести: Нові 2 ставки з last_sequence=3; немає нових.

# 9. Завершення та переможець

## E1. is_auction_expired(auction, now)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: auction_finalization_service.py / auction_result.py

Мета: Визначити закінчення відносно ends_at.

Точна межа: now>=ends_at означає завершення.

Жоден браузерний таймер не може продовжити торги.

Мінімальні тести: На межі ends_at.

## E2. finalize_auction(auction_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: auction_finalization_service.py / auction_result.py

Мета: Матеріалізувати кінцевий статус та переможця.

Знайти Auction і перевірити, що ends_at<=now або він уже finished.

Умовним атомарним оновленням (filter status=active, ends_at<=now) записати status=finished, winner_id=leader_id якщо bid_count>0, інакше null; finalized_at=UTC.

Не змінювати current_price, bid_count або історію Bid.

Повторні виклики і конкурентні фіналізації мають повертати стабільний результат.

Помилки та граничні умови: 409 до завершення; 404 невідомий.

Мінімальні тести: Двічі finalize; одночасні запити; без ставок.

## E3. determine_winner(auction)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: auction_finalization_service.py / auction_result.py

Мета: Визначити переможця із зафіксованого стану Auction.

Якщо bid_count=0: winner_id=null, winning_bid=null.

Інакше winner_id=leader_id, winning_bid=current_price.

Інваріанти дозволяють не шукати MAX(amount) у bids щоразу; в інтеграційних тестах їх перевіряти.

Мінімальні тести: 0, 1, кілька ставок.

## E4. get_auction_result(auction_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: GET /auctions/{id}/result

Де реалізувати: auction_finalization_service.py / auction_result.py

Мета: Повернути публічну підсумкову інформацію.

Якщо час не настав — узгоджений 409.

Якщо час минув — за потреби ensure_auction_finalized, потім AuctionResultResponse.

Повернути status, winner_id, winning_bid або null, total_bids, ended_at.

Не віддавати приватні контакти winner.

Помилки та граничні умови: 404 немає, 409 ще триває.

Мінімальні тести: Без ставок, із переможцем, повторний GET.

## E5. finalize_expired_auctions(limit)

ПРІОРИТЕТ: НАСТУПНИЙ ЕТАП   ·   API: фоновий/адмін-процес

Де реалізувати: auction_finalization_service.py / auction_result.py

Мета: Масова матеріалізація прострочених лотів.

Вибирати active із ends_at<=now і обробляти обмеженою партією.

Обробляти повторно-безпечним finalize_auction.

Не робити цей процес обов’язковим для бізнес-правил через можливий serverless-хостинг.

Мінімальні тести: Багато прострочених, повторне виконання.

## E6. ensure_auction_finalized(auction_id)

ПРІОРИТЕТ: MVP   ·   API: Service

Де реалізувати: auction_finalization_service.py / auction_result.py

Мета: Дозавершити лот при читанні результату або стану.

Якщо час минув і статус досі active, викликати finalize_auction.

Не запускати дорогий write на кожному GET для вже finished.

Це додатковий механізм; запрет ставок після ends_at перевіряється незалежно від нього.

Мінімальні тести: Лот прострочився під час сну серверу, перший GET показує winner.

# 10. Детальний приклад API

POST /api/v1/auctions/{auction_id}/bids

Authorization: Bearer <access_token>

{

"amount": 75,

"request_id": "f8bbf94f-1c4b-4eea-929a-5304d9675d87"

}

HTTP/1.1 201 Created

{

"id": "bid-uuid",

"auction_id": "auction-uuid",

"bidder_id": "user-uuid",

"amount": 75,

"sequence": 2,

"created_at": "2026-10-08T12:30:00Z"

}

HTTP/1.1 409 Conflict

{

"detail": {

"code": "BID_TOO_LOW",

"message": "Bid amount is too low",

"current_price": 75,

"minimum_bid": 80

}

}

# 11. Матриця інтеграційних тестів

| Сценарій | Обов’язковий результат |
| --- | --- |
| A=120 і B=130 одночасно після 100 | Лінійний порядок: допустимі A→B або тільки B; жодних неузгоджених записів |
| Дві однакові ставки одночасно | Не більше 1 прийнятої при кроці >0; 2-а отримує 409 або перезапит |
| Повтор request_id і тієї самої amount | Рівно 1 Bid, bid_count не дублюється |
| Повтор request_id з новою amount | 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED |
| Помилка вставки Bid після update Auction | Rollback поточної ціни, лідера, кількості |
| Commit із невизначеним результатом | Жодного дублю; визначений результат за request_id |
| Точно о ends_at | Ставка не приймається; /state => finished |
| Скасування без ставок конкурентно із bid | Атомарна перевірка: не можуть успішно виконатися обидві операції всупереч правилу |
| Ставки немає, час вийшов | winner_id=null, winning_bid=null |
| Фіналізація двічі | Стан стабільний, finalized_at не перезаписується |
| Polling /state для активного лота | Без сканування всіх bids, коректні minimum_bid / remaining_seconds |
| Історія 3 ставок | Сортування 3,2,1, пагінація та total правильні |

# 12. План задач для GitHub Issues

| PR / гілка | Зміст | Умова готовності |
| --- | --- | --- |
| feature/bid-schema | Bid, DTO, indexes, unique request_id | Схеми та індекси протестовано |
| feature/bidding-core | Валідація, place_bid, транзакція | Atomic happy path + rollback |
| feature/bid-concurrency | Retry, idempotency, race тести | 100% concurrency кейсів у інтеграції |
| feature/bid-history | /bids, /bids/recent, /me/bids | Pagination, ordering, доступ |
| feature/auction-state | /state та get_effective_status | Узгоджено з каталогом і Frontend |
| feature/auction-result | Finalize, /result, winner | Стабільний результат, no background requirement |

# 13. Критерії готовності

☐  Валідна ставка створюється, недостатня повертає 409 із current_price / minimum_bid.

☐  Ставка власника та гостя відхиляється відповідними 403 / 401.

☐  Атомарна транзакція гарантує Auction.current_price == останньому Bid.amount.

☐  Auction.leader_id, bid_count, Bid.sequence лишаються узгодженими після 2+ конкурентних запитів.

☐  Однаковий request_id не створює дубліката; унікальні індекси реально створено.

☐  Будь-яка ставка після ends_at відхиляється незалежно від status у документі.

☐  GET /state і /bids/recent підтримують polling без WebSocket та без читання повної історії.

☐  GET /result показує переможця, а для відсутності ставок winner=null.

☐  Повторна фіналізація не змінює результат; масовий scheduler не є обов’язковим.

☐  Виконані інтеграційні тести з реальною тестовою MongoDB (із підтримкою транзакцій).

☐  Swagger містить робочі endpoints, DTO і задокументовані коди помилок.

☐  Ruff/Pytest/CI проходять; PR перевірено іншим розробником.

# 14. Взаємодія з розробником 1 і Frontend

Отримати підписаний контракт get_current_user, User.id, перевірку is_active; не дублювати JWT auth у bid_service.

Погодити `Auction.bid_count`, `finalized_at` і правила cancel/publish. Скасування без ставок має використовувати bid_count=0 в умовному запиті.

Надати розробнику 1 єдину get_effective_status() для каталогу; не створювати дві формули статусу.

Підключення нових роутерів у main.py зробити окремим маленьким PR, щоб уникнути конфліктів гілок.

Для Frontend узгодити точний формат state/result, code у 409, інтервал polling ~3 секунди, request_id для повторного запиту.